# 票据审核系统 — 可行性分析报告

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

从技术、经济、操作、时间四个维度评估票据审核系统项目的可行性，为是否进入设计阶段提供决策依据。

### 1.2 项目概述

本项目在 RuoYi-Vue 快速开发框架基础上，进行票据审核业务模块的二次开发。目标为组织内部员工提供在线票据提交与审核功能。

## 2. 技术可行性

### 2.1 技术栈分析

| 层级 | 技术 | 成熟度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 3.5.8 | 业界标准，版本成熟 | 已有完整框架搭建完毕 |
| ORM | MyBatis-Plus 3.5.9 | 国内主流 | 已配置，BizCategory 模块已验证可用 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 老牌 RDBMS | 已建库并导入 31 张表 |
| 缓存 | Redis | 成熟可靠 | 框架已集成，用于 Token/Session 管理 |
| 认证 | JWT + Spring Security | 行业标准 | 已实现完整登录鉴权流程 |
| 前端框架 | Vue 3.5 + Vite 5 | 主流前端框架 | 已配置 Element Plus + Pinia |
| 文件存储 | 服务器本地磁盘 | 简单直接 | CommonController 已实现上传/下载 |

结论：全部技术均有成熟生态，无技术风险。 框架提供的代码生成器可自动生成 80% 的 CRUD 代码，大幅降低开发工作量。

### 2.2 关键技术验证

| 技术点 | 是否可行 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 多角色权限控制 | 可行 | 框架已有 @PreAuthorize + v-hasPermi 三级权限 |
| 文件上传 | 可行 | CommonController 已有 upload 接口 |
| 状态流转 | 可行 | BizCategory 模块已验证实体 CRUD 流程 |
| 票据编号生成 | 可行 | MyBatis-Plus lambdaQuery 查最大号 + UNIQUE 约束 |
| 动态菜单 | 可行 | 框架已有 getRouters 接口 + import.meta.glob |

### 2.3 开发环境

| 工具 | 用途 | 风险 |
| --- | --- | --- |
| IntelliJ IDEA 2025 | 后端开发 IDE | 无 |
| VS Code / WebStorm | 前端开发 IDE | 无 |
| Maven 3.6+ | 后端构建 | 国内可使用阿里云镜像加速 |
| Node.js 22+ | 前端构建 | 国内可使用 npmmirror 镜像加速 |
| Git + GitHub | 版本管理 | 已建仓库，SSH 已配通 |
| Navicat | 数据库管理 | 可选 |

结论：技术完全可行。

## 3. 经济可行性

### 3.1 成本分析

| 成本项 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件授权 | 0 元 | RuoYi-Vue MIT 协议开源免费 |
| MySQL | 0 元 | 社区版 GPL 免费 |
| Redis | 0 元 | BSD 协议开源免费 |
| 开发工具 | 0 元 | IDEA 社区版 / VS Code 免费 |
| 云服务器 | 0 元 | 本地开发环境，无需部署 |
| 合计 | 0 元 |  |

### 3.2 效益分析

- 替代纸质审批流程，节省时间成本

- 电子票据便于检索、统计、审计

- 权限控制确保操作可追溯，避免责任推诿

结论：零成本，经济完全可行。

## 4. 操作可行性

### 4.1 用户分析

- 管理员：使用系统管理后台（Web 界面），操作方式为标准表单、按钮、表格，无需培训

- 普通用户：仅需填写表单和上传文件，界面简洁，与日常办公系统类似

### 4.2 运行环境

- 用户端：浏览器即可，无需安装客户端软件

- 服务端：JDK 17 + MySQL 8.0 + Redis，均为常见企业环境

- 部署方式：单 jar 包运行，前后端分离部署

### 4.3 团队能力

- 组员具备 Java Web 开发基础知识

- 框架自带的 BizCategory 模块提供了完整开发模板

- 项目已有运行指南文档，环境搭建标准化

结论：操作可行，学习曲线低。

## 5. 时间可行性

### 5.1 工作量估算

| 阶段 | 产出物 | 预估工时 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 需求规格说明书 | 已完成 |
| 可行性分析 | 本报告 | 已完成 |
| 概要设计 | 概要设计说明书 | 2 小时 |
| 详细设计 | 详细设计说明书（含 DB 设计、API 设计） | 3 小时 |
| 编码实现 | 后端 14 文件 + 前端 5 页面 | 8 小时 |
| 测试 | 测试报告 | 2 小时 |
| 合计 |  | 约 15 小时 |

### 5.2 进度安排

| 阶段 | 交付时间 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第 1 天 | 需求规格说明书 |
| 可行性分析 | 第 1 天 | 可行性分析报告 |
| 概要设计 | 第 2 天 | 概要设计说明书 |
| 详细设计 | 第 3 天 | 数据库设计 + API 接口文档 |
| 编码实现 | 第 4-6 天 | 后端代码 + 前端页面 |
| 测试 | 第 7 天 | 测试报告 + 验收完成 |

### 5.3 风险与对策

| 风险 | 等级 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 框架理解耗时 | 低 | 框架文档完善，BizCategory 模板可直接参考 |
| 文件上传对接 | 低 | 已有 FileUpload 组件可直接复用 |
| 权限配置出错 | 低 | 按模板逐步配置，测试验证 |
| 组员进度不同步 | 中 | 后端先行（API 可用后前端再联调），Git 分支隔离 |

结论：时间可行，7 天内可完成。

## 6. 可行性评估结论

| 维度 | 评估 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 技术可行性 | 可行 | 成熟框架 + 已验证模板 |
| 经济可行性 | 可行 | 零成本，全部开源 |
| 操作可行性 | 可行 | Web 界面，无需培训 |
| 时间可行性 | 可行 | 可控制在 7 天内 |

综合结论：项目可行，建议进入设计阶段。